LYCÉE BLAISE-CENDRARS — SEVRAN  |  RÉGION ÎLE-DE-FRANCE  |  9 OCTOBRE 2026
DOSSIER DE DEMANDES ET DE SUIVI
LYCÉE BLAISE-CENDRARS — SEVRAN
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Bâti, accessibilité, maintenance, équipements, numérique, restauration, investissements et calendrier des travaux
	Mise à jour post-AG du 8 octobre 2026 · les opérations déjà annoncées restent distinguées des besoins non résolus


Mise à jour après l’Assemblée générale des élèves du 8 octobre 2026
Version du 9 octobre 2026 · Les versions du 7 octobre sont conservées en archive


1. Méthode de fiabilité et statut des informations
Cette mise à jour n’assimile pas une remontée d’élève à un fait établi. Chaque élément doit être lu selon son niveau de vérification et l’autorité compétente.
	Niveau
	Signification

	Confirmé officiellement
	Courriel, réponse écrite ou document public émanant de l’autorité compétente.

	Documenté par une source identifiable
	Document public, source syndicale ou pièce déjà citée ; la nature de la source est précisée.

	Remontée interne
	Constat ou difficulté rapporté par des élèves, enseignants ou personnels ; à objectiver si nécessaire.

	Témoignage
	Récit individuel ou collectif sur un événement ; il doit être documenté et, pour les faits graves, transmis aux autorités compétentes.

	Chiffre à vérifier
	Nombre avancé en AG ou dans une source non administrative ; il ne devient pas une donnée officielle tant qu’il n’est pas confirmé.

	Revendication
	Demande formulée par le collectif ; sa publication ne signifie ni validation du constat ni acceptation de la mesure.


Règle spécifique : les témoignages de l’AG relatifs aux interventions des forces de l’ordre ne sont jamais présentés comme des faits judiciairement ou administrativement établis.
2. Ce qui change après l’AG du 8 octobre
L’Assemblée générale officielle des élèves s’est tenue de 11 h à 12 h. Les nouvelles remontées ont été comparées aux 150 fiches déjà existantes : 13 fiches réellement nouvelles ont été ajoutées ; les autres sujets ont été fusionnés ou renforcés afin d’éviter les doublons. Le répertoire public compte désormais 163 fiches.
• Sanitaires et points d’eau : poignées, robinets, consommables et points d’eau de la cantine signalés ; état des lieux demandé.
• Confort thermique : fortes chaleurs, ventilation, ouvrants et désormais chauffage/confort hivernal à objectiver.
• Sciences / STL : audit des équipements, appareils condamnés, sécurité, ventilation et extraction.
• Travaux : calendrier, phasage, nuisances et priorité aux salles d’enseignement effectivement utilisées.
• Équipements : mobilier, éclairage de certaines circulations, sonorisation et besoins numériques.
• Accessibilité : suivi de l’ascenseur et état des escaliers/circulations.
• Transparence : expliquer chaque investissement par opération et par étape ; le montant oral « environ 2 M€ » n’est pas repris comme chiffre certain.
3. Principe de transparence financière
	• Distinguer crédit voté, marché attribué, montant engagé, montant payé, ordre de service, avancement, réception et réserves.
• Ne pas additionner des montants correspondant à des étapes différentes d’une même opération.
• Le dossier antérieur cite notamment une inscription de 30 000 € pour des études liées à l’ascenseur ; cette inscription ne prouve pas à elle seule que l’étude a été réalisée ou payée.


4. Tableau complet des demandes relevant directement ou conjointement de la Région
38 fiches du répertoire public concernent directement ou conjointement cette institution. Les doublons interinstitutionnels sont assumés lorsqu’ils correspondent à des rôles différents.
Dialogue et suivi
	N°
	Sujet
	Demande
	Contexte / suivi

	114
	Salle informatique
	Calendrier, matériel prévu et articulation avec les besoins numériques.
Délai : 60 jours
	Réfection annoncée.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	130
	Agents régionaux / maintenance
	Vérifier si les effectifs/organisation des agents régionaux permettent de couvrir les besoins d’entretien/maintenance signalés et identifier les postes vacants éventuels sans données individuelles.
Délai : 30 jours
	La Région assure accueil, restauration, entretien général et technique via ses agents.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	131
	Fonds d’urgence
	Évaluer les problèmes éligibles et indiquer si une activation est pertinente.
Délai : 30 jours
	La Région a indiqué qu’il pouvait être examiné selon les désordres.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	132
	Suivi technique
	Identifier le référent ou au minimum le canal de suivi, les signalements ouverts et les prochaines visites/interventions.
Délai : 15 jours
	Un technicien territorial suit l’établissement.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	133
	Transparence des investissements
	Pour chaque opération : autorisation budgétaire, marché, montant engagé, montant payé, ordre de service, avancement, réception et réserves ; publier des montants sourcés sans additionner des étapes différentes.
Délai : 30-60 jours
	Plusieurs montants publics concernent des étapes différentes.
AG 8 oct. : Le montant global d’environ « 2 millions d’euros » évoqué oralement par certains élèves n’est pas repris comme chiffre établi ; le collectif demande précisément les montants et destinations officiels.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	134
	Véhicule électrique - transparence
	Si l’information est communicable : financeur, décision, coût, affectation et usage ; sujet secondaire par rapport aux urgences sécurité/accessibilité.
Délai : Quand possible
	Question ancienne du dossier, sans accusation.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.



Jeunesse et familles
	N°
	Sujet
	Demande
	Contexte / suivi

	137
	Aides aux lycéens
	Fournir une synthèse des aides réellement accessibles aux élèves de Blaise-Cendrars et les modalités de recours en cas de difficulté d’accès.
Délai : 30 jours
	La Région finance plusieurs aides : restauration, numérique, culture/sport et autres dispositifs.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.



Locaux et accessibilité
	N°
	Sujet
	Demande
	Contexte / suivi

	107
	Ascenseur / accessibilité
	Communiquer l’état de l’étude 2024 : commande, prestataire, rapport, conclusions, somme engagée/payée ; expliquer l’articulation avec les nouvelles études et donner la prochaine étape vers une solution accessible.
Délai : 30 jours
	Une décision régionale de 2024 mentionne 30 000 € pour des études de remplacement ; en 2026 la Région parle d’études à lancer.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	108
	Fissures
	Communiquer le diagnostic technique sur lequel repose l’appréciation actuelle ou décider d’une expertise actualisée et en donner la date.
Délai : 15-60 jours
	La Région les dit connues et non structurelles, tout en évoquant la possibilité d’un nouveau diagnostic.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	109
	Étanchéité / toiture
	Préciser ordre de service, date de démarrage, zones traitées, avancement, réception et réserves ; distinguer budget, marché, paiement et réception.
Délai : 30 jours
	Marché régional important déjà documenté ; état d’avancement à clarifier.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	110
	R+2 / hall
	Donner démarrage, durée, périmètre, budget/opération et date prévisionnelle de réception.
Délai : 30 jours
	Réfection annoncée après étanchéité.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	111
	Administration
	Calendrier, périmètre et impact sur le fonctionnement.
Délai : 60 jours
	Réaménagement annoncé.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	112
	Loge / vie scolaire
	Calendrier, périmètre, solutions provisoires.
Délai : 60 jours
	Réaménagement annoncé.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	113
	Foyer des élèves
	Calendrier, accès temporaire et contenu du projet.
Délai : 60 jours
	Réfection annoncée.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	116
	Réfectoire
	Préciser capacité théorique, repas/jour, flux, chantier futur et mesures transitoires.
Délai : 30 jours
	Réfection annoncée ; files et capacité signalées.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	117
	Menuiseries / fenêtres / portes
	Inventaire restant, criticité, calendrier de remplacement par zone.
Délai : 30-60 jours
	Vétusté partiellement reconnue.
AG 8 oct. : Des fenêtres condamnées ou difficiles à utiliser dans certaines salles ont été signalées en AG ; leur localisation et état sont à vérifier.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	118
	Chaleur / confort thermique
	Indiquer les salles couvertes, les mesures disponibles et les salles restant exposées ; vérifier ventilation et ouvrants ; proposer un plan complémentaire durable contre les fortes chaleurs.
Délai : 60 jours / avant fortes chaleurs
	Films anti-UV posés sur certaines salles ; difficultés signalées ailleurs.
AG 8 oct. : L’AG a signalé des épisodes de chaleur perturbant fortement les cours ; les annulations évoquées doivent être datées et vérifiées.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	119
	Ventilation / qualité d’air
	Établir l’état des installations, ouvrants, ventilation et qualité d’air, la maintenance et les interventions programmées, en priorisant les salles signalées comme difficiles à aérer.
Délai : 60 jours
	Besoin de vérifier le fonctionnement réel des équipements.
AG 8 oct. : Les remontées de l’AG renforcent la demande d’un diagnostic pièce par pièce.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	120
	Humidité / infiltrations
	Cartographier les zones encore touchées et confirmer les actions correctives après travaux.
Délai : 30-60 jours
	Signalements historiques et travaux d’étanchéité.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	127
	Capacité des locaux
	Préciser capacité fonctionnelle des espaces concernés et articulation avec l’académie lorsque les effectifs affectent les locaux.
Délai : 90 jours
	Le sureffectif peut avoir un impact matériel et immobilier.
AG 8 oct. : Les chiffres 1 172 / 972 avancés en AG ne sont pas considérés comme officiels ; ils renforcent la demande d’une définition partagée de la capacité fonctionnelle.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	150
	Clarifier l’étude de l’ascenseur
	Obtenir la commande et sa date, le prestataire, le rapport remis, les conclusions, les montants engagés et payés, le statut de l’étude de 2024, la prochaine étape technique et budgétaire et un calendrier réaliste d’accessibilité.
Délai : Retour écrit demandé
	Question complémentaire explicitée dans le dossier du collectif.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	159
	Chauffage / confort hivernal
	Identifier les salles et circulations insuffisamment chauffées, mesurer les températures lorsque nécessaire, vérifier le fonctionnement des installations et programmer les interventions correctives.
Délai : Diagnostic avant les périodes froides ; urgence si température anormale.
	Des élèves ont évoqué des espaces très froids en hiver. Les températures exactes n’ont pas été vérifiées et doivent être objectivées.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — réponse, vérification ou orientation officielle attendue.

	160
	Prioriser les salles d’enseignement dégradées
	Établir une liste priorisée des salles effectivement utilisées qui présentent les dégradations ou dysfonctionnements les plus gênants, puis articuler cette priorité avec les opérations déjà programmées.
Délai : Priorisation partagée sous 30 jours.
	L’AG a demandé que les travaux visibles sur de nouveaux espaces ne fassent pas oublier les salles déjà utilisées et jugées fortement dégradées. La programmation existante doit être confrontée aux constats de terrain.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — réponse, vérification ou orientation officielle attendue.

	161
	Éclairage des circulations et couloirs
	Recenser les couloirs ou zones insuffisamment éclairés, vérifier luminaires, commandes et maintenance, puis traiter en priorité les zones où l’éclairage affecte la sécurité ou l’usage normal.
Délai : État des lieux sous 15 jours.
	Un manque d’éclairage dans des couloirs de la voie professionnelle a été signalé en AG. La localisation précise doit être vérifiée.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — réponse, vérification ou orientation officielle attendue.

	163
	Escaliers et circulations : sécurité, entretien, rénovation
	Localiser les escaliers et circulations dégradés, notamment les escaliers de secours signalés ; distinguer nettoyage, maintenance courante et travaux ; traiter en priorité tout défaut présentant un risque d’usage.
Délai : État des lieux sous 15 jours ; sécurisation immédiate si risque constaté.
	Des élèves ont décrit en AG certains escaliers et circulations comme très dégradés. Ces constats doivent être localisés, photographiés si approprié et vérifiés techniquement.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — réponse, vérification ou orientation officielle attendue.



Orientation
	N°
	Sujet
	Demande
	Contexte / suivi

	135
	Orientation régionale / Oriane
	Présenter les outils régionaux d’orientation (dont Oriane), les ressources sur formations/apprentissage et la manière de les rendre plus visibles aux élèves de Blaise-Cendrars.
Délai : 30 jours
	La Région agit aussi sur l’orientation et l’information sur les formations.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.



Santé et inclusion
	N°
	Sujet
	Demande
	Contexte / suivi

	136
	Décrochage / réussite éducative
	Préciser les dispositifs régionaux mobilisables pour la persévérance, le raccrochage ou les projets éducatifs, en articulation avec DSDEN/CIO/MLDS.
Délai : 60 jours
	La Région indique agir contre le décrochage scolaire en complément de l’Éducation nationale.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.



Vie quotidienne
	N°
	Sujet
	Demande
	Contexte / suivi

	121
	Sanitaires bâtis
	Cartographier les blocs rénovés et ceux restant à traiter ; vérifier portes, poignées, robinets, fermetures, points d’eau et équipements ; donner un calendrier priorisé.
Délai : 30 jours
	Certains blocs rénovés ; d’autres besoins signalés, notamment portes/intimité.
AG 8 oct. : Des poignées manquantes et des robinets défectueux ont été signalés en AG.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	128
	Protections périodiques
	Vérifier nombre/état des distributeurs relevant du dispositif régional ; remplacement technique si nécessaire ; clarifier la chaîne DGFL/réassort.
Délai : Immédiat-15 jours
	Région : lycées publics équipés ; accès effectif signalé comme insuffisant au lycée.
AG 8 oct. : L’AG du 8 octobre a renouvelé la demande d’un accès réel et continu aux protections périodiques.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	129
	Restauration / tarification / aides
	Préciser capacités, conditions matérielles, aides/tarification applicables et interlocuteur restauration.
Délai : 30 jours
	Compétence régionale importante sur restauration et équité.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	158
	Points d’eau de la cantine
	Vérifier immédiatement les robinets et points d’eau de la cantine, distinguer panne locale et intervention technique lourde, puis réparer et communiquer un délai de remise en service.
Délai : Constat sous 48 h ; réparation selon diagnostic.
	Plusieurs élèves ont indiqué en AG que des robinets de la cantine ne fonctionnaient pas. L’étendue exacte du dysfonctionnement doit être vérifiée sur place.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — réponse, vérification ou orientation officielle attendue.



Équipements
	N°
	Sujet
	Demande
	Contexte / suivi

	115
	Salle de sport
	Calendrier, périmètre et maintien des usages pendant travaux.
Délai : 60 jours
	Réfection annoncée.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	122
	Mobilier - tables / chaises
	Inventorier les besoins remontés par le lycée, isoler le mobilier inutilisable, préciser les commandes en cours et donner un plan de renouvellement avec dates de livraison.
Délai : 30-60 jours
	Manques signalés, y compris conditions de travail de personnels.
AG 8 oct. : Des chaises cassées ou très dégradées ont été de nouveau signalées, notamment dans certaines salles scientifiques.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	123
	Vidéoprojecteurs / photocopieurs
	État des dotations, demandes en attente, possibilités de remplacement.
Délai : 60 jours
	Équipements insuffisants ou défectueux signalés.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	124
	Ordinateurs / numérique
	Inventorier les équipements et infrastructures numériques fonctionnels avec l’établissement, les demandes en attente et le plan de renouvellement ; distinguer les problèmes de matériel, de réseau et d’accès aux services comme Pronote.
Délai : 60 jours
	Besoins en ordinateurs et salles informatiques.
AG 8 oct. : Des difficultés de connexion rendant le suivi de changements d’emploi du temps plus difficile ont été signalées en AG.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	125
	Ateliers / plateaux techniques
	Réaliser avec les équipes pédagogiques un audit des ateliers et salles scientifiques/technologiques : matériel manquant ou condamné, conformité, sécurité, ventilation/extraction, renouvellement et calendrier.
Délai : Trimestre 1-2
	Besoins signalés dans un lycée polyvalent avec filières professionnelles.
AG 8 oct. : L’AG a signalé des appareils condamnés et des besoins spécifiques en STL ; ces éléments doivent être vérifiés avec les équipes et les services techniques.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	126
	Équipements sportifs
	Recensement avec enseignants EPS et plan d’équipement.
Délai : 60 jours
	Matériel jugé insuffisant.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — aucune réalisation n’est considérée comme acquise sans élément vérifiable.

	162
	Sonorisation / haut-parleurs
	Vérifier l’existence, la couverture et le fonctionnement du système de sonorisation ou de diffusion des annonces utiles à l’établissement ; identifier les besoins de maintenance ou d’équipement.
Délai : Diagnostic sous 30 jours.
	L’absence ou l’insuffisance de haut-parleurs a été évoquée en AG. Le périmètre exact et l’usage attendu doivent être clarifiés avant toute commande.
Statut : Demande active au 9 octobre 2026 — réponse, vérification ou orientation officielle attendue.





Sources et pièces de référence
• Dossiers institutionnels du collectif datés du 7 octobre 2026, conservés en archive dans le paquet du site.
• Compte rendu interne de l’Assemblée générale des élèves du 8 octobre 2026.
• Courriels et messages institutionnels conservés par le collectif ; leur contenu n’est présenté comme engagement que lorsqu’il est explicite.
• Répertoire public des revendications mis à jour le 9 octobre 2026 (163 fiches).
• Réponse du Bureau de James Chéron du 5 octobre 2026, telle que citée dans le dossier Région du 7 octobre.
• Région Île-de-France — décision CP2024-272, citée dans le dossier antérieur pour l’inscription de 30 000 € d’études relatives à l’ascenseur. La présente mise à jour ne déduit pas de cette inscription que l’étude a été exécutée ou payée.
Document non officiel du collectif d’élèves mobilisés. Il vise à rendre les demandes traçables et à éviter la confusion entre revendication, témoignage, réponse reçue et réalisation vérifiée.
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